|  | Приложение №2 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от __________________ №________ |
| --- | --- |

План мероприятий по защите населения и территории г.Казани

в период весеннего половодья 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Уточнение по результатам многолетних наблюдений возможных участков подтоплений, мест возникновения ледовых заторов | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани | До 06.03.2024 |
| 1.2 | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Казани, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов города, совещаний в администрациях районов Исполнительного комитета г.Казани по организации противопаводковых мероприятий в 2024 году | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧСиОПБ) всех уровней г.Казани | До 18.03.2024 |
| 1.3 | Корректировка карточек участков возможного подтопления на территории г.Казани | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани | До 18.03.2024 |
| 1.4 | Организация постоянного наблюдения за подъемом уровня воды на водных объектах вблизи мостов и переправ, особенно в прогнозируемых зонах подтопления | МУП «Городские мосты» | 18.03.2024 – 15.05.2024 |
| 1.5 | Контроль состояния гидротехнических сооружений | МУП «Водоканал» | 18.03.2024 – 15.05.2024 |
| 1.6 | Организация наблюдения за качеством поверхностных вод в районе поверхностного водозабора (в радиусе 500 м от точки водозабора), а также очищенных сточных вод на выпусках очистных сооружений канализации г.Казани | МУП «Водоканал», организации, имеющие на балансе очистные сооружения | 18.03.2024 – 15.05.2024 |
| 1.7 | Уточнение планов временного отселения населения и перемещения материальных ценностей из зон возможного подтопления, подготовка пунктов временного размещения пострадавшего населения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани | До 18.03.2024 |
| 1.8 | Проверка работоспособности системы оповещения населения г.Казани | Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани | До 18.03.2024 |
| 1.9 | Проверка работоспособности системы оповещения и оперативного сбора КЧСиОПБ г.Казани и КЧСиОПБ районов г.Казани | Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани, главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани | До 18.03.2024 |
| 1.10 | Разработка и представление в городскую противопаводковую комиссию уточненного плана противопаводковых мероприятий с указанием проводимых мероприятий, исполнителей и сроков исполнения | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани, Управление здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию), комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани, МУП «Водоканал», МУП «Городские мосты», АО «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» (по согласованию) | До 12.03.2024 |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения работ по подготовке дамб и придамбовых канав для пропуска максимальных объемов талых вод | МУП «Водоканал» | До 18.03.2024 |
| 2.2 | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений города к весеннему паводку | МУП «Водоканал» | До 18.03.2024 |
| 2.3 | Проверка технического состояния сооружений водозаборов, очистных сооружений канализации, насосных станций и резервуаров для питьевой воды, принятие мер по обеспечению их надлежащей работы. Подготовка маневренных бригад, оснащенных специальной техникой и откачивающими средствами | МУП «Водоканал» | До 18.03.2024 |
| 2.4 | Организация проведения работ по подготовке территории города к весеннему паводку: - вывоз снега с основных магистралей, улиц, площадей, придомовых территорий и тротуаров; - очистка водопропускных труб, водоотводных, водопропускных и дренажных канав в районах города для пропуска максимальных объемов талых вод; - очистка от снега и льда ливнеприемников, ливнеколодцев, коллекторов и других сооружений ливневой канализации; - очистка русел рек Ноксы, Киндерки, Вертелевки; - заготовка песка в мешках и деревянных трапов на непредвиденный случай; - обеспечение наличия крышек люков на инженерных сетях и на выпусках домовых сетей канализации; - обеспечение отвода талых вод с придомовых территорий; - создание аварийно-маневренных групп, оснащенных специальной техникой, передвижными насосами (мотопомпами) и другим необходимым оборудованием | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства районов города, МУП «Городские мосты», МУП «Городское благоустройство», МУП «Водоканал», предприятия и организации города | 21.02.2024 – 20.03.2024 |
| 2.5 | Проведение работ по подготовке мостов к весеннему паводку: - проверка технического состояния мостов; - очистка от снега и льда проезжей части, тротуаров, конусов, водоотводных лотков и труб, опорных и пролетных частей, деформационных швов, лестничных сходов, ливнеприемных решеток; - укрепление откосов в местах размыва песком, щебнем; - вырубка кустарников, деревьев и очистка от мусора в подмостовой зоне | МУП «Городские мосты» | До 18.03.2024 |
| 2.6 | Проведение работ по подготовке путепроводов и подземных переходов города: - подготовка насосов (мотопомп) для откачки воды; - очистка ливнеприемных ям | МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» | До 18.03.2024 |
| 2.7 | Проведение обследования транспортных коммуникаций, кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления, принятие мер по их безопасной эксплуатации | Казанское управление электрической связи ПАО «Таттелеком», Казанские электрические сети – филиал АО «Сетевая компания» | До 18.03.2024 и в период половодья |
| 2.8 | Подготовка и приведение в полную готовность водооткачивающих средств | Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства районов г.Казани | До 18.03.2024 |
| 2.9 | Определение перечня домов, подверженных затоплению в период паводка. Организация во время паводка проведения работ по очистке стоков, кюветов и канав для отвода талых вод от жилых зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства районов г.Казани, КЧСиОПБ районов г.Казани | До 18.03.2024 и в период половодья |
| 2.10 | Осуществление при необходимости дополнительной герметизации вводов инженерных коммуникаций в подвальных помещениях и технических подпольях жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства районов г.Казани | До 18.03.2024 |
| 2.11 | Подготовка в необходимом количестве рукавов, мешков с песком и трапов для установки их во время сильного таяния снега на затапливаемых тротуарах и пешеходных дорожках. Представление информации об имеющихся средствах в противопаводковую комиссию | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани | До 18.03.2024 |
| 2.12 | Подготовка специальной техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ на объектах МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | До 18.03.2024 |
| 2.13 | Осуществление подготовки для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание: - запасов материально-технических средств; - запасов инертных и сорбирующих материалов; - запасов обеззараживающих средств (на водозаборах); - дополнительных запасов (на месяц работы) реагентов и обеззараживающих средств для принятия экстренных мер при ухудшении качества питьевой воды. Представление информации об имеющихся запасах в противопаводковую комиссию | Главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, префект особой территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани, МУП «Водоканал», МУП «Городские мосты» | До 18.03.2024 |
| III. Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Проведение заслушивания руководителей комитетов и управлений Исполнительного комитета г.Казани, жилищно-коммунальных учреждений и организаций г.Казани о готовности к паводковому периоду | КЧСиОПБ г.Казани и его районов, главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, городская противопаводковая комиссия | До 18.03.2024 |
| 3.2 | Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников (в радиусе 500 м от точки водозабора), водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой | МУП «Водоканал» | В период половодья |
| 3.3 | Своевременное информирование населения города о ходе подготовки территории города к пропуску весенних вод и о ходе половодья | Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани | В период половодья |

__________________________